РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА

ПРИЈЕДЛОГ

(по хитном поступку)

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПОСЕБНОМ ПОСТУПКУ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ АЕРОДРОМА У ТРЕБИЊУ

Бања Лука, септембар 2024. године

Приједлог

(по хитном поступку)

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПОСЕБНОМ ПОСТУПКУ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ

РАДИ ИЗГРАДЊЕ АЕРОДРОМА У ТРЕБИЊУ

Члан 1.

У Закону о посебном поступку експропријације ради изградње аеродрома у Требињу („Службени гласник Републике Српске“, број 99/20) у члану 19. у ставу 1. ријечи: „до 31. децембра 2020. године“ бришу се.

У ставу 2. ријечи: „из Буџета Републике Српске за 2021. годину, до краја првог квартала 2021. године“ замјењују се ријечима: „из Буџета Републике Српске за 2025. годину, до краја 2025. године“.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 	ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:	НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Ненад Стевандић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРИЈЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПОСЕБНОМ ПОСТУПКУ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ АЕРОДРОМА У ТРЕБИЊУ

(по хитном поступку)

I 	УСТАВНИ ОСНОВ

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 56. Устава Републике Српске, према којем се законом може ограничити или одузети право својине, уз правичну накнаду, те у Амандману XXXII т. 6) и 18) на члан 68. Устава Републике Српске, којим је прописано да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине, као и друге односе од интереса за Републику у складу са Уставом, као и у члану 70. став 1. тачка 2. Устава, према којем је Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште акте.

II 	УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И ПРАВИЛИМА НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ

Према Мишљењу Републичког секретаријата за законодавство број: 22.02-020-2265/24 од 27. августа 2024. године, уставни основ за доношење Закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње аеродрома у Требињу садржан је у члану 56. Устава Републике Српске, према којем се законом може ограничити или одузети право својине, уз правичну накнаду, те у Амандману XXXII т. 6) и 18) на члан 68. Устава Републике Српске, којим је прописано да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине, као и друге односе од интереса за Републику у складу са Уставом, као и у члану 70. став 1. тачка 2. Устава, према којем је Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште акте.

Предложеном измјеном прописује се продужење рока за исплату трошкова предвиђених овим законом, а које врши Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове са рачуна посебне намјене, као и продужење рока за рефундирање трошкова Управи од Републике Српске, а из буџета Републике Српске.

Обрађивач, у складу са чланом 41. став 1. тачка 5) Правила за израду закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 24/14), као основни разлог за доношење овог закона наводи чињеницу да су у протеклом периоду наступиле околности које се нису могле предвидјети у моменту доношења Закона о посебном поступку експропријације ради изградње аеродрома у Требињу („Службени гласник Републике Српске“, број 99/20), a које су изазване првенствено пандемијом вируса SARS-CoV-2 и обољења узрокованог вирусом – ковид 19, усљед чега нису могле бити реализоване планиране активности и спроведени потребни поступци, због чега је неопходно пролонгирати раније прописане рокове.

У складу са чланом 213. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), обрађивач наводи да је овај закон потребно донијети по хитном поступку како би се омогућила изградња аеродрома у Требињу, те да је реализација једног овако сложеног пројекта од општег интереса за Републику Српску.

Будући да је усаглашен са Уставом, правним системом Републике Српске и Правилима за израду закона и других прописа, мишљење Републичког секретаријата за законодавство је да се Приједлог закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње аеродрома у Требињу може упутити Влади на разматрање.

III 	УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Према Мишљењу Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу број: 17.03-020-2270/24 од 23. августа 2024. године, а након увида у прописе Европске уније и анализе Приједлога закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње аеродрома у Требињу, који се упућује по хитном поступку, нису установљени обавезујући секундарни извори права релевантни за предмет уређивања достављеног приједлога. Због тога у Изјави о усклађености стоји оцјена „Непримјењиво“.

IV 	РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Разлог за доношење овог закона произилази из чињенице да су настале околности које се нису могле предвидјети у моменту доношења Закона о посебном поступку експропријације ради изградње аеродрома у Требињу („Службени гласник Републике Српске“, број 99/20), a изазване пандемијом вируса SARS-CoV-2 и обољења узрокованог новим вирусом – ковид 19.

Наиме, како се важећим Законом уређују послови везани за посебан поступак експропријације непокретности ради изградње аеродрома у Требињу, финансирање извођења геодетско-техничких радова за потребе посебног поступка експропријације и спровођења посебног поступка експропријације, као и друга питања од значаја за експропријацију и реализацију изградње аеродрома, радови се нису могли ни започети, а самим тим ни спроводити и окончати, с обзиром на тешку епидемиолошку ситуација у Републици Српској у 2020. години изазвану новим вирусом ковид 19, а која се протезала и у цијелој 2021. години.

Имајући у виду тешку епидемиолошку ситуацију, било је потребно ускладити послове и радне задатке Управе са мјерама и препорукама Републичког штаба за ванредне ситуације, а што је изазвало успоравање самог посебног поступка експропријације.

Такође, поред тога што се Управа, уз поштовање свих мјера и препорука Републичког штаба за ванредне ситуације, максимално организовала и уложила сва расположива средства, те стручне и искусне кадрове с циљем завршетка најсложенијих стручних и управних послова, као и извођење геодетско-техничких радова, они су били успорени због пандемије изазване вирусом ковид 19.

Исто тако, као један од услова за изградњу Аеродрома Требиње као капиталне инвестиције и објекта од општег интереса за Републику Српску, појавило се и питање снимања висинских препрека, за шта је било потребно додатно вријеме, уз ангажовање људских и материјалних ресурса од стране Управе.

С обзиром на горенаведене чињенице, примјена члана 19. Закона, којим је прописано да исплату трошкова из чл. 7, 8. и 12. овог закона врши Управа са рачуна посебне намјене Управе до 31. децембра 2020. године, као и да ће Република Српска исте рефундирати Управи на рачун посебне намјене Управе, из Буџета Републике Српске за 2021. годину, до краја првог квартала 2021. године постала је непримјењива, те се указала потреба за пролонгирањем прописаних рокова из наведеног члана Закона, на начин да настале трошкове врши Управа са рачуна посебне намјене, као и да се они рефундирају Управи на рачун посебне намјене Управе, а из Буџета Републике Српске за 2025. годину, до краја 2025. године.

Даље, пролонгирањем рока омогућило би се планирање средстава у Буџету Републике Српске за 2025. годину за финансирање трошкова насталих у посебном поступку експропријације ради изградње аеродрома у Требињу, а која ће се рефундирати до краја 2025. године на рачун посебне намјене Управе.

Имајући у виду да предложене интервенције на основни текст Закона не мијењају или допуњују више од половине одредаба основног текста Закона, приликом израде овог текста поступило се у складу са чланом 56. став 1. и чланом 59. став 1. Правила за израду закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 24/14), којима је прописано да се измјене и допуне прописа врше у случају када прописи не одговарају промјенама у правном систему, промјенама у политици у одређеној области или треба да се прилагоде стварним потребама, те ако се укупно (узимајући у обзир све извршене измјене и допуне) више од половине чланова основног текста прописа мијења, односно ако се допуњава или мијења правни основ за доношење прописа или назив прописа, приступа се доношењу новог прописа, припремљенa je измјенa Закона о посебном поступку експропријације ради изградње аеродрома у Требињу (по хитном поступку).

V РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

Доношење овог закона по хитном поступку је неопходно из разлога што се поступци експропријације у 2020. години нису могли ни започети, а поготово спровести и окончати из оправданих разлога, односно били су успорени због пандемије изазване вирусом ковид 19, те ће се они окончати у 2025. години, а све с циљем изградње аеродрома и реализације једног овако сложеног пројекта који је од општег интереса за Републику Српску.

Наиме, разлог за доношење овог закона по хитном поступку је у суштини потреба за пролонгирањем рокова, како би се тек започети поступци завршили од стране Управе, односно да би иста имала законски основ у текућој и наредној години за исплату насталих трошкова са рачуна посебне намјене Управе у већ започетим поступцима (трошкови управног поступка, трошкови вјештачења, трошкови привременог заступника, трошкови за геодетско-техничке радове).

Надаље, како су рачуном посебне намјене Управе предвиђена средства за реализацију пројеката који ће се окончати у 2021. години, исплата трошкова за завршетак већ започетих поступака извршиће се реалокацијом средстава на ставку која се односи на поступак експропријације, с обзиром на то да се нису могли предвидјети због пандемије изазване вирусом ковид 19, као ни потребом снимања висинских препрека, за шта је било неопходно додатно вријеме. Да би се у 2024. и 2025. години извршила реализација започетих пројеката, потребно је да се та средства рефундирају из Буџета Републике Српске за 2025. годину, и то до краја 2025. године на рачун посебне намјене Управе, а све у складу са чланом 2. став 1. Закона о финансирању послова премјера и успостављања катастра непокретности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/07 и 92/09) којим је прописано да се за финансирање послова премјера и успостављање катастра непокретности обезбјеђују средства и из републичког буџета.

Разлог за доношење закона по хитном поступку садржан је у члану 213. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) којим је прописана могућност да по хитном поступку може, изузетно, да се донесе само закон којим се уређују питања и односи настали усљед околности које нису могле да се предвиде, а недоношење закона по хитном поступку могло би да проузрокује штетне посљедице по живот и здравље људи, безбједност Републике, рад органа и организација и ако је то у општем интересу.

VI 	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА

Чланом 1. овог закона у члану 19. у ставу 1. важећег Закона бришу се ријечи: „до 31. децембра 2020. године“, а све из разлога продужења рока за исплату трошкова из чл. 7, 8. и 12. важећег Закона које врши Управа са рачуна посебне намјене. Поред тога, у ставу 2. врши се замјена ријечи: „из Буџета Републике Српске за 2021. годину, до краја првог квартала 2021. године“ ријечима: „из Буџета Републике Српске за 2025. годину, до краја 2025. године“, а с циљем продужења рока за рефундирање трошкова Управи од стране Републике Српске, а из Буџета Републике Српске.

Чланом 2. прописује се ступање на снагу овог закона.

VII	ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ ДОНОШЕЊА ЗАКОНА

За спровођење овог закона биће потребна средства из буџета Републике Српске. Приједлогом овог закона одређено је да ће Република Српска рефундирати трошкове Управи (трошкови управног поступка, трошкови вјештачења, трошкови привременог заступника, трошкови за геодетско-техничке радове) на рачун посебне намјене Управе, а из Буџета Републике Српске за 2025. годину, до краја 2025. године.

У Мишљењу Министарства финансија број: 06.04/020-2271/24 од 23. августа 2024. године је наведено да је сагласно са Приједлогом закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње аеродрома у Требињу (по хитном поступку).

ПРИЛОГ

ЗАКОН О ПОСЕБНОМ ПОСТУПКУ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ РАДИ

ИЗГРАДЊЕ АЕРОДРОМА У ТРЕБИЊУ

(Текст предложене измјене уграђен у текст Закона)

Члан 19.

(1) Исплату трошкова из чл. 7, 8. и 12. овог закона врши Управа са рачуна посебне намјене Управе.

(2) Република Српска ће трошкове из става 1. овог члана рефундирати Управи  на рачун посебне намјене Управе, из Буџета Републике Српске за 2025. годину, до краја 2025. године.